# Cahier de charge du projet portant sur la creation d un site web de gestion de notre association de la jesfod

- Contexte et objectifs :

L’objectif de ce site est de digitaliser notre association  pour le rendre accessible a tous

- Presentation du projet

Le site sera accessible par un navigateur web et permettra au menbre de la jesfod de suivre l actualites  et contribuer au devlopement de notre tres chers et beau village

| Module | Fonctionnalités | Description |
| --- | --- | --- |
| Authentification | Connexion / Inscription | Création de compte, mot de passe oublié, gestion de profil. |
| information | Axtualites disponible sur mesure | Les menbre du bureau vont se charger de passer des communiquer a partie de leur dasbord. |
| Administration | Gestion complète | Suivie totale des activites de la jesfod |

# 4. Design UI/UX attendu

L’interface devra être simple, claire et responsive. Les couleurs principales seront bleu (#007BFF) et blanc, avec des accents gris clairs. Le design respectera les principes d’ergonomie : lisibilité, hiérarchie visuelle et cohérence.

7. Planning prévisionnel

| Étape | Description |  | Début | Fin |  | Responsable |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyse | Rédaction du cahier des charges |  | 01/03/2026 | 05/03/2026 |  | Chef de projet |  |
| Design | Création des maquettes UI/UX |  | 06/03/2026 | 10/03/2026 |  | Designer |  |
| Développement | Front-end & Back-end |  | 11/03/2026 | 30/03/2026 |  | Développeurs |  |
| Test | Validation et corrections |  | 01/04/2026 | 05/04/2026 |  | QA / Client |  |
| Livraison | Déploiement final |  | 06/0342026 | 07/04/2026 |  | Chef de projet |  |
| # 8. Budget estimatif |  |  |  |  |  |  |  |
| Poste |  |  | Description |  |  | Coût estimé (€) |  |
| Design UI/UX |  |  | Création des maquettes et tests utilisateurs |  |  | 400 |  |
| Développement |  |  | Frontend + Backend + API |  |  | 1500 |  |
| Hébergement & Maintenance |  |  | Serveur + support annuel |  |  | 200 |  |

10- fonctionnalite attendue